# FICHA DE AVANCE 02

Proyecto Capstone  Desarrollo ágil incremental e iterativo

| Equipo | Vicente Heredia / Vicente Bustos | Sección | 002D |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | HurryUp | Semana e iteración | Iteración 02 · v1.0 Marketplace |
| Fecha | 30/09/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Registrar evidencia del primer funcionamiento real de la aplicación. El equipo deberá demostrar la conexión entre pantalla y base de datos, ingresar un nuevo registro y ejecutar un proceso que produzca un resultado visible y comprobable.

# 1  Meta de la iteración

Proceso o funcionalidad que el equipo implementará:

Registrar un nuevo negocio en HurryUp y comprobar que sus datos quedan guardados y aparecen en el Marketplace público.

Tabla principal que se utilizará:

Registro de negocio y datos visibles en el Marketplace: nombre, rubro, ubicación y reseña, según la información disponible.

Resultado que se espera visualizar en la aplicación:

Al registrar un negocio nuevo, el Marketplace lo muestra en el listado con su información. La ficha/modal de portafolio y la carga de fotos se consideran parte pendiente del alcance v1.0.

# 2  Foco de esta semana  Primer proceso funcional

Para la demostración se seleccionarán o prepararán tres negocios de prueba A, B y C. Durante la reunión se registrará un negocio D desde HurryUp y se verificará si queda guardado y aparece en la salida del Marketplace. La aparición de negocios existentes ya está disponible; el alta nueva de punta a punta queda por comprobar.

| Etapa | Acción esperada | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Preparación | Seleccionar o preparar tres negocios de prueba A, B y C. | Confirmar que aparecen en el listado actual; si faltan, preparar los datos antes de la demo. |
| Entrada | Registrar un negocio nuevo D desde el flujo de alta de HurryUp. | Formulario de alta de negocio; verificar campos disponibles en vivo. |
| Proceso | Guardar la información del negocio y actualizar el listado público. | Comprobar persistencia y si D aparece sin carga manual adicional. |
| Salida | Visualizar el negocio D en el Marketplace con sus datos disponibles. | La landing ya muestra negocios, ubicación y reseñas; verificar el registro D en demo. |

# 3  Entregables y evidencias

| Evidencia comprometida | Estado | Responsable | Enlace o ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Listado público con negocios A, B y C | ☐ Pendiente ☐ En curso ☒ Listo | Equipo | Marketplace HurryUp; listado ya visible según el equipo. Seleccionar tres negocios para la demostración. |
| Formulario para registrar un nuevo negocio D | ☒ Pendiente ☐ En curso ☐ Listo | Equipo | Alta de negocio; revisar y demostrar el formulario. |
| Guardado y publicación automática del negocio D | ☒ Pendiente ☐ En curso ☐ Listo | Equipo | Prueba punta a punta pendiente: alta → listado Marketplace. |
| Datos de rubro, dirección y reseña en la ficha pública | ☐ Pendiente ☒ En curso ☐ Listo | Equipo | Marketplace actual muestra información del negocio; revisar campos en demo. |
| Modal de perfil y portafolio de trabajos | ☒ Pendiente ☐ En curso ☐ Listo | Equipo | Pendiente de desarrollo; se planifica para la siguiente demostración. |
| Carga y visualización de fotografías del portafolio | ☒ Pendiente ☐ En curso ☐ Listo | Equipo | Pendiente; validar junto con el modal. |

# 4  Definición del proceso a demostrar

| Elemento | Definición del equipo |
| --- | --- |
| Datos del registro D | Datos comerciales solicitados por el formulario de alta; confirmar los campos exactos durante la demostración. |
| Tabla o entidad principal | Negocio / cuenta de negocio en HurryUp; confirmar el nombre técnico en la implementación. |
| Proceso que se ejecutará | Guardar la nueva cuenta de negocio y consultar los negocios que se presentan públicamente. |
| Salida y comprobación | El negocio recién registrado aparece en el Marketplace; contrastar el dato creado con la ficha del listado. |

# 5  Plan de trabajo de la iteración

| Tarea o actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparar datos A, B y C y revisar el listado actual | Equipo | 30/09 | 01/10 | En curso | Negocios existentes visibles en Marketplace. |
| Registrar el negocio D y comprobar su persistencia | Vicente Heredia / Vicente Bustos | 01/10 | 01/10 | Planificada | Registro nuevo guardado durante la demo. |
| Comprobar que D aparece en el listado con sus datos | Vicente Heredia / Vicente Bustos | 01/10 | 01/10 | Planificada | Salida visible y asociada al negocio recién creado. |

# 6  Demostración y comprobación

En la siguiente reunión, el equipo deberá ejecutar el flujo completo. No basta con mostrar el diseño, el código o las tablas por separado: el funcionamiento debe observarse desde la aplicación.

| Paso | Evidencia observada | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| 1. Mostrar los negocios A, B y C en el Marketplace. | La sección pública ya muestra negocios, dirección y reseña según el equipo; guardar evidencia. | ☐ Logrado ☒ Parcial ☐ Pendiente |
| 2. Registrar un nuevo negocio D. | Prueba planificada para la reunión; no se marca hasta ejecutarla. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☒ Pendiente |
| 3. Comprobar el guardado de D. | Verificar que los datos ingresados persisten en HurryUp. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☒ Pendiente |
| 4. Comprobar que D aparece en el Marketplace. | Comparar la cuenta creada con el negocio que aparece en la lista. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☒ Pendiente |
| 5. Revisar rubro, ubicación y reseña en la salida. | Anotar cuáles de esos datos se muestran para el negocio D. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☒ Pendiente |
| 6. Registrar como pendiente el modal y las fotos si aún no están. | No afirmar como terminado el portafolio antes de probarlo. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☒ Pendiente |

# 7  Revisión del incremento

| Aspecto | Resultado o evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué se completó? | El Marketplace ya presenta negocios con reseñas y dirección, según lo informado por el equipo. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué falta comprobar? | El registro de un negocio nuevo y su aparición automática en el listado; la prueba se realizará en la demostración. | ☐ Logrado ☒ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué decisión técnica se tomó? | Usar el alta de negocio como entrada de datos y el Marketplace como salida visible; construir luego el modal y portafolio. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| El registro D podría no aparecer automáticamente. | No se demostraría el ciclo completo de entrada y salida. | Probarlo en vivo; registrar la causa y la tarea pendiente si no se actualiza el listado. | Equipo · 01/10/2026 |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Completar el flujo de alta de negocio a su publicación en el Marketplace y avanzar el modal/portafolio. | Vicente Heredia / Vicente Bustos | Semana 3 | Negocio nuevo guardado y visible con sus datos; modal y fotos quedan demostrados solo si efectivamente están implementados. |

Estado general de la iteración:  ☐ Cumplida    ☒ Parcialmente cumplida    ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo ____________________    Docente guía ____________________