# FICHA DE AVANCE 03

Proyecto Capstone  Desarrollo ágil incremental e iterativo

| Equipo | Vicente Bustos / Vicente Heredia | Sección | 002D |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | HurryUp | Semana e iteración | Iteración 03 · v1.0 Marketplace |
| Fecha | 30/09/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Registrar evidencia de las salidas de datos producidas por la aplicación y revisar el avance acumulado del producto. El equipo deberá demostrar qué información entrega el sistema al usuario y qué funcionalidades de las iteraciones anteriores se encuentran terminadas, parciales o pendientes.

# 1  Meta de la iteración

Salida de datos que el equipo implementará o mejorará:

Marketplace público de HurryUp: mostrar negocios registrados con su rubro, ubicación y reseñas; al seleccionar uno, abrir una ventana con sus trabajos y fotografías de portafolio.

Usuario que utilizará esta salida y decisión que podrá tomar:

Clientes que buscan un servicio pueden descubrir y comparar negocios por su actividad, dirección y reseñas. Al abrir un negocio podrán revisar su portafolio de trabajos.

Funcionalidades acumuladas que serán demostradas:

El Marketplace ya muestra negocios, reseñas y dirección, según lo informado por el equipo. La salida de esta iteración es ampliar el detalle del negocio con un modal de portafolio y fotografías; todavía falta implementarlo y comprobarlo.

# 2  Foco de esta semana  Salida de datos y avance acumulado

La salida actual del Marketplace presenta información del negocio. Para cerrar el incremento v1.0, el equipo agregará un modal por negocio y mostrará fotografías de trabajos asociadas a su portafolio; se verificará el flujo en la reunión y no se marcará como terminado antes de probarlo.

| Etapa | Acción esperada | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Datos | Negocios registrados con rubro, ubicación y reseñas disponibles. | El equipo informa que estos datos ya se muestran en el Marketplace. |
| Proceso | Seleccionar un negocio y relacionar el detalle con sus trabajos y fotografías. | El modal/portafolio sigue pendiente de implementación y prueba. |
| Salida | Listado público y ventana de detalle con portafolio visual por negocio. | Listado visible hoy; modal planificado para la demostración del 01/10. |
| Comprobación | Contrastar el negocio seleccionado con sus datos y fotos del portafolio. | Capturar evidencia cuando el modal funcione; por ahora, estado parcial. |

# 3  Funcionalidades abarcadas en las iteraciones

| Funcionalidad o módulo | Iteración de origen | Estado actual | Evidencia o ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Definición del Marketplace v1.0 | 02 | ☒ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | Alcance acordado: listado, datos del negocio y detalle con portafolio. |
| Listado público de negocios | 02 | ☒ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | El equipo informa que la landing ya muestra negocios. |
| Rubro, ubicación y reseñas en el listado | 02 | ☒ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | El equipo informa que esos datos ya aparecen en Marketplace. |
| Registro nuevo y aparición automática del negocio | 02 | ☐ Lograda ☒ Parcial ☐ Pendiente | Flujo de alta a publicación por verificar en la demo. |
| Modal con trabajos del negocio | 03 | ☐ Lograda ☐ Parcial ☒ Pendiente | Aún falta agregarlo; el equipo planea tenerlo para la demostración. |
| Carga y visualización de fotos del portafolio | 03 | ☐ Lograda ☐ Parcial ☒ Pendiente | Debe probarse que las fotos aparecen bajo el negocio correcto. |

# 4  Definición de la salida de datos

| Elemento | Definición del equipo |
| --- | --- |
| Datos de origen | Registro de negocio y datos públicos: rubro, ubicación, reseñas y fotografías de trabajos. |
| Transformación | Consultar los negocios que se muestran públicamente y asociar el detalle/portafolio con el negocio seleccionado. |
| Salida generada | Listado público de negocios; al seleccionarlo, modal con información y fotografías de sus trabajos. |
| Comprobación | Abrir un negocio, revisar sus datos y comprobar que las fotos del modal pertenecen a ese portafolio. |

# 5  Plan de trabajo de la iteración

| Tarea o actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Completar el modal de perfil y definir los datos visibles | Vicente Heredia / Vicente Bustos | 01/10 | 02/10 | Planificada | Modal abre el detalle del negocio desde Marketplace. |
| Agregar y asociar las fotografías de trabajos | Vicente Heredia / Vicente Bustos | 02/10 | 08/10 | Pendiente | Fotos aparecen bajo el portafolio del negocio correcto. |
| Probar registro, publicación, detalle y guardar evidencia | Equipo | 08/10 | 10/10 | Pendiente | Flujo verificado de entrada de datos a salida de Marketplace. |

# 6  Demostración de la salida y del avance acumulado

En la siguiente reunión, el equipo deberá ejecutar el flujo desde la aplicación y demostrar la salida de datos. También deberá recorrer las funcionalidades desarrolladas desde la primera iteración e indicar cuáles funcionan, cuáles requieren ajustes y cuáles permanecen pendientes.

| Paso | Evidencia observada | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| 1. Abrir la landing y mostrar el Marketplace. | El equipo confirma que el listado está visible; guardar evidencia en la reunión. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ Pendiente |
| 2. Revisar rubro, dirección y reseña de un negocio. | El equipo confirma que estos datos ya se muestran; guardar evidencia en la reunión. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ Pendiente |
| 3. Abrir el modal del negocio. | Por implementar antes de marcar como logrado. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☒ Pendiente |
| 4. Mostrar trabajos y fotografías del portafolio. | Verificar que corresponden al negocio seleccionado. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☒ Pendiente |
| 5. Registrar un negocio y verificar su publicación. | Prueba punta a punta aún pendiente. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☒ Pendiente |
| 6. Resumir lo funcional y lo que queda pendiente. | Completar con lo observado en la reunión. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☒ Pendiente |

# 7  Revisión del incremento

| Aspecto | Resultado o evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿La salida responde a una necesidad del usuario? | Sí: permite descubrir negocios y revisar su información pública; falta añadir el portafolio visual. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿El flujo completo de entrada y portafolio está comprobado? | El listado actual se muestra; el alta automática y el modal/portafolio deben verificarse. | ☐ Logrado ☒ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué decisión se toma para continuar? | Priorizar el modal del negocio, fotos asociadas y prueba de alta a publicación. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| El modal y las fotos pueden no estar listos para la primera demostración. | Sin ese detalle, el Marketplace solo permite ver datos resumidos. | Mostrar el listado existente, explicar qué falta y demostrar el modal únicamente si funciona. | Equipo · 01/10 |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Completar el detalle de cada negocio con modal y portafolio de fotografías. | Vicente Heredia / Vicente Bustos | 10/10 | Al abrir un negocio se ve su rubro, ubicación, reseñas y portafolio con trabajos asociados correctamente. |

Estado general de la iteración:  ☐ Cumplida    ☒ Parcialmente cumplida    ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo ____________________    Docente guía ____________________