FICHA DE AVANCE SEMANAL

Proyecto Capstone · desarrollo ágil, incremental e iterativo

| Equipo | Vicente Bustos / Vicente Heredia | Sección | 001D |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | HurryUp | Semana / iteración | Sprint 1 · v1.3 · Marketplace |
| Fecha | 13/09/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

Propósito de la ficha

Registrar evidencia concreta del avance de la solución informática, revisar el incremento desarrollado, recibir retroalimentación y definir el siguiente paso de trabajo. Cada semana debe existir un resultado verificable, aunque todavía sea parcial.

# 1. Meta de la iteración

Objetivo semanal (resultado que el equipo espera lograr): Diseñar y comenzar la implementación del módulo “Mi Marketplace” de HurryUp, habilitando un espacio para que cada negocio gestione un portafolio visual y publique trabajos con imagen y descripción.

Necesidad del usuario o problema que aborda esta iteración: Los negocios pueden gestionar reservas y servicios, pero actualmente no cuentan con una vitrina integrada para mostrar sus trabajos. El Marketplace busca incorporar ese espacio dentro de HurryUp.

Criterio que permitirá considerar cumplida la meta: La meta se considerará cumplida cuando exista la sección “Mi Marketplace” en el dashboard, una vista inicial de portafolio y el flujo básico para crear y visualizar una publicación asociada al negocio.

# 2. Foco de esta semana: diseño de la solución

El equipo debe transformar la idea aprobada en una solución coherente y construible. Marque y adjunte evidencia de los elementos trabajados:

Alcance inicial: sección Mi Marketplace, perfil/portafolio del negocio, creación de publicaciones con imagen y descripción y visualización de publicaciones. Quedan fuera por ahora likes, comentarios, seguidores, chat y el Marketplace público completo.

Usuarios o actores: administrador o propietario del negocio, quien gestionará el contenido. La visualización para clientes se ampliará en la siguiente iteración.

Flujo principal: Dashboard → Mi Marketplace → Crear publicación → seleccionar imagen → ingresar descripción → publicar → visualizar en el portafolio.

Arquitectura general: nuevo módulo integrado al frontend actual de HurryUp, conectado al backend existente para gestionar publicaciones y su relación con cada negocio.

Modelo inicial de datos: Business 1:N MarketplacePost. La publicación considera id, businessId, imageUrl, description y createdAt como base inicial.

Diseño de interfaces: vista tipo portafolio/galería inspirada en una red social visual, adaptada a la identidad gráfica de HurryUp y al dashboard existente.

Tecnologías: se mantiene el stack del proyecto: Next.js/React con TypeScript en frontend y Spring Boot en backend, reutilizando la arquitectura existente.

Historias priorizadas: HU-MKT-01 acceder a Mi Marketplace; HU-MKT-02 crear una publicación con imagen y descripción; HU-MKT-03 visualizar las publicaciones del negocio en formato portafolio.

# 3. Entregables y evidencias

| Evidencia comprometida | Estado | Responsable | Enlace / ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Documento o diagrama de diseño de la solución | ☐ Pendiente ☒ En curso ☐ Listo | Equipo | Repositorio HurryUp · rama HurryDuoc · docs/marketplace/ |
| Modelo de datos inicial | ☐ Pendiente ☒ En curso ☐ Listo | Vicente Heredia | Repositorio HurryUp · rama HurryDuoc · docs/marketplace/ |
| Diseño de interfaces / flujo | ☐ Pendiente ☒ En curso ☐ Listo | Vicente Bustos | Repositorio HurryUp · rama HurryDuoc · docs/marketplace/ |
| Backlog priorizado de funcionalidades | ☐ Pendiente ☐ En curso ☒ Listo | Equipo | HU-MKT-01 · HU-MKT-02 · HU-MKT-03 |

# 4. Plan de trabajo de la iteración

| Tarea / actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir alcance e historias del Marketplace | Equipo | 14/09 | 14/09 | Planificado | Backlog HU-MKT-01 a 03 |
| Diseñar flujo e interfaz de Mi Marketplace | Vicente Bustos | 14/09 | 15/09 | Pendiente | Mockup / captura |
| Definir modelo de datos de publicaciones | Vicente Heredia | 15/09 | 16/09 | Pendiente | Modelo de datos |
| Crear acceso y vista Mi Marketplace | Vicente Bustos | 16/09 | 18/09 | Pendiente | Commit frontend |
| Implementar persistencia de publicaciones | Vicente Heredia | 16/09 | 19/09 | Pendiente | Commit backend |
| Integrar y probar publicación básica | Equipo | 19/09 | 20/09 | Pendiente | Prueba funcional / captura |

# 5. Revisión del incremento

Al cierre de la semana, el equipo debe presentar el resultado alcanzado. No basta con indicar que se trabajó: debe mostrarse un producto, documento, diagrama, decisión o funcionalidad verificable.

| Aspecto | Resultado / evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué se completó? | Se definieron el alcance del Sprint 1, el flujo principal, el modelo inicial y las historias de usuario del Marketplace. | ☐ Logrado ☒ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué quedó incompleto y por qué? | La implementación funcional aún está pendiente, ya que corresponde al trabajo planificado para el Sprint 1. | ☐ Logrado ☒ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué se validó con usuario/docente? | El alcance y el incremento serán presentados al docente para validación durante la revisión del sprint. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☒ No logrado |
| ¿Qué decisión técnica se tomó? | Integrar el Marketplace a la arquitectura actual de HurryUp y asociar cada publicación directamente al negocio propietario. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 6. Bloqueos, riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable / fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Crecimiento excesivo del alcance | Puede retrasar el incremento funcional. | Limitar el Sprint 1 a portafolio y publicación básica. | Equipo · 14/09 |
| Carga/almacenamiento de imágenes | Puede bloquear la creación de publicaciones. | Definir y probar primero una estrategia de carga compatible con la arquitectura actual. | Equipo · 16/09 |
| Cambios sobre módulos existentes | Riesgo de regresiones en el dashboard. | Aislar el módulo en la rama HurryDuoc y realizar pruebas antes de integrar. | Equipo · 20/09 |

# 7. Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Editar y eliminar publicaciones del negocio. | Equipo | 21–23/09 | El administrador puede modificar y eliminar publicaciones propias. |
| Iniciar visualización del Marketplace para clientes. | Equipo | 23–26/09 | Las publicaciones pueden visualizarse desde una vista destinada al cliente. |
| Pulir interfaz, validaciones y responsive. | Equipo | 26–27/09 | Flujo estable en escritorio y móvil, con mensajes de validación básicos. |

Estado general de la iteración:  ☐ Cumplida   ☒ Parcialmente cumplida   ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo ____________________    Docente guía ____________________