# FICHA DE AVANCE 03

Proyecto Capstone  Desarrollo ágil incremental e iterativo

| Equipo | Vicente Bustos / Vicente Heredia | Sección | 002D |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | HurryUp | Semana e iteración | Iteración 03 · v1.3 · Marketplace |
| Fecha | 30/09/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Registrar evidencia de las salidas de datos producidas por la aplicación y revisar el avance acumulado del producto. El equipo deberá demostrar qué información entrega el sistema al usuario y qué funcionalidades de las iteraciones anteriores se encuentran terminadas, parciales o pendientes.

# 1  Meta de la iteración

Salida de datos que el equipo implementará o mejorará:

Marketplace en desarrollo: sección en la landing llamada “Negocios que trabajan con nosotros”, con un listado de negocios que tienen cuenta en HurryUp y acceso al portafolio de cada negocio.

Usuario que utilizará esta salida y decisión que podrá tomar:

Clientes que buscan un servicio podrán conocer los negocios adheridos y ver ejemplos de sus trabajos antes de elegir. Cada negocio podrá mostrar fotografías de sus trabajos en su portafolio.

Funcionalidades acumuladas que serán demostradas:

Reserva de horas v1.0 ya disponible; para v1.3 se demostrará el avance de la sección pública de negocios y el recorrido hacia los portafolios. La carga y visualización de fotos se registrará según lo que efectivamente funcione en la demostración.

# 2  Foco de esta semana  Salida de datos y avance acumulado

El incremento de esta iteración es una salida pública del Marketplace. El equipo presentará el avance de la landing; el estado de listado, perfiles y fotografías se verificará en la demostración y no se declara completo sin comprobar el flujo.

| Etapa | Acción esperada | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Datos | Negocios que tienen cuenta en HurryUp y fotografías que sus negocios incorporan. | Confirmar en la demo qué negocios y fotos aparecen realmente. |
| Proceso | Mostrar el listado de negocios y asociar el portafolio al negocio seleccionado. | Verificar la asociación y la carga de fotos durante la demo. |
| Salida | Sección de landing “Negocios que trabajan con nosotros” y portafolio visual por negocio. | Avance para presentar el 01/10; registrar evidencia observada. |
| Comprobación | Contrastar el negocio seleccionado con las fotos mostradas en su portafolio. | Prueba pendiente de observación y registro en la presentación. |

# 3  Funcionalidades abarcadas en las iteraciones

| Funcionalidad o módulo | Iteración de origen | Estado actual | Evidencia o ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño del flujo del Marketplace | 03 | ☒ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | Alcance informado por el equipo: landing, negocios adheridos y portafolio de fotos. |
| Listado público de negocios | 03 | ☐ Lograda ☒ Parcial ☐ Pendiente | El equipo indica que mostrará una parte en la landing; verificar el alcance funcional en demo. |
| Perfil y portafolio de cada negocio | 03 | ☐ Lograda ☒ Parcial ☐ Pendiente | Parte del alcance v1.3; falta comprobar navegación y asociación de contenido. |
| Carga y visualización de fotos | 03 | ☐ Lograda ☐ Parcial ☒ Pendiente | Requisito declarado; funcionamiento aún no confirmado. |
| Reserva de horas v1.0 | 02 | ☒ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | El equipo informó que el cliente ingresa datos y la reserva aparece en el calendario del profesional. |
| Adaptación móvil y distinción por rubro | Posterior | ☐ Lograda ☐ Parcial ☒ Pendiente | Mejoras futuras; no forman parte del incremento Marketplace v1.3. |

# 4  Definición de la salida de datos

| Elemento | Definición del equipo |
| --- | --- |
| Datos de origen | Negocios con cuenta en HurryUp y fotografías de trabajos asociadas a cada negocio; confirmar los campos disponibles en la implementación. |
| Transformación | Seleccionar los negocios que se mostrarán y relacionar cada portafolio con el negocio correspondiente. |
| Salida generada | Listado público en la landing, acceso al negocio y presentación de las fotos de su portafolio. |
| Comprobación | Elegir un negocio y confirmar que el listado y las fotografías visibles corresponden a ese negocio; documentar el resultado de la demo. |

# 5  Plan de trabajo de la iteración

| Tarea o actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Presentar el avance real de la sección Marketplace | Equipo | 01/10 | 01/10 | Planificada | Registrar qué partes de la landing y del recorrido funcionan. |
| Completar listado y acceso al portafolio por negocio | Vicente Heredia / Vicente Bustos | 01/10 | 08/10 | Pendiente | Negocio seleccionable con su portafolio asociado. |
| Probar carga y visualización de fotos y guardar evidencia | Vicente Heredia / Vicente Bustos | 08/10 | 10/10 | Pendiente | Foto incorporada y visible bajo el negocio correcto. |

# 6  Demostración de la salida y del avance acumulado

En la siguiente reunión, el equipo deberá ejecutar el flujo desde la aplicación y demostrar la salida de datos. También deberá recorrer las funcionalidades desarrolladas desde la primera iteración e indicar cuáles funcionan, cuáles requieren ajustes y cuáles permanecen pendientes.

| Paso | Evidencia observada | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| 1. Abrir la landing y ubicar “Negocios que trabajan con nosotros”. | Avance que el equipo presentará el 01/10; observación pendiente. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☒ Pendiente |
| 2. Mostrar los negocios que aparecen en el listado. | Registrar nombres y datos visibles durante la demostración. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☒ Pendiente |
| 3. Abrir un negocio desde el listado. | Comprobar si se abre el perfil/portafolio correspondiente. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☒ Pendiente |
| 4. Mostrar fotografías del portafolio. | Comprobar si cada foto corresponde al negocio seleccionado. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☒ Pendiente |
| 5. Incorporar o actualizar una fotografía, si la función está disponible. | Verificar que el cambio se refleje en el portafolio público. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☒ Pendiente |
| 6. Resumir lo funcional y lo que queda pendiente. | Completar con evidencia observada en la reunión. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☒ Pendiente |

# 7  Revisión del incremento

| Aspecto | Resultado o evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿La salida responde a una necesidad del usuario? | Sí: permite descubrir negocios adheridos y conocer sus trabajos. Validar la utilidad con el avance mostrado. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿El flujo completo de datos y fotografías está comprobado? | Aún no está confirmado; el equipo presentará el avance y se registrarán las pruebas realizadas. | ☐ Logrado ☒ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué decisión se toma para continuar? | Priorizar el listado, el perfil/portafolio y la asociación correcta de fotos; dejar otras mejoras para iteraciones posteriores. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| La carga de fotos y la asociación con el negocio pueden quedar incompletas para la demostración. | Sin ese vínculo no se comprueba el flujo completo del portafolio. | Mostrar por separado la parte funcional y las tareas pendientes; probar que las fotos correspondan al negocio correcto. | Equipo · 01/10 |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Completar el recorrido desde el listado público hasta el portafolio con fotografías asociadas al negocio. | Vicente Heredia / Vicente Bustos | 10/10 | Desde la landing se abre un negocio y se muestran sus trabajos; verificar la carga de una foto si esa opción queda implementada. |

Estado general de la iteración:  ☐ Cumplida    ☒ Parcialmente cumplida    ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo ____________________    Docente guía ____________________