CAPSTONE 2026 | Seguimiento del proyecto de título

# Ficha de avance 05

Trazabilidad del sistema y vista de procesos del modelo 4+1

| Identificación | Información del equipo |
| --- | --- |
| Proyecto y sección | HurryUp · Sección 002D |
| Integrantes | Vicente Bustos y Vicente Heredia (Grupo 006) |
| Fecha y semana académica | 22/10/2026 · Semana 12 |
| Iteración real del proyecto | Iteración 05 · trazabilidad del sistema y caso de uso CU-01 |
| Docente guía | Reginaldo Salinas |

# 1 Propósito y meta

Contrastar las funcionalidades y el porcentaje de avance de la ficha 04 con el funcionamiento real del sistema. Representar el flujo mediante un diagrama de actividades UML, comprobar sus resultados y definir el siguiente incremento.

Meta verificable de esta iteración: contrastar con el sistema las 6 funcionalidades de la ficha 04 (60 %), agregar las funcionalidades de Fase 2 (acceso por postulación sin cobro, F07 y F08, e integración con WhatsApp, F09) y dejar el diagrama de actividades del caso de uso CU-01 (postulación, aprobación del Super Admin y onboarding de un negocio de peluquería canina), con cada actividad marcada como implementada, parcial o pendiente.

# 2 Diagrama que deben presentar

Elaborar o actualizar un diagrama de actividades del flujo principal, relacionado con un caso de uso existente. Debe mostrar inicio y fin, responsables, entradas, validaciones, decisiones con condiciones, procesamiento, registro de datos y salida visible. Incluir acceso, permisos e integraciones cuando correspondan y una alternativa ante error o dato inválido.

Utilizar carriles cuando ayuden a distinguir responsabilidades. Identificar las actividades como A01, A02 y siguientes. Diferenciar con una leyenda las actividades implementadas, parciales y pendientes. Mostrar paralelismo solo cuando exista.

| Ubicación en el modelo 4+1 | Aplicación |
| --- | --- |
| Vista de procesos | Diagrama de actividades como principal para representar el flujo. |
| Vista de escenarios más uno | Caso de uso que identifica al actor y su objetivo y conecta el flujo con las funcionalidades. |
| Apoyos complementarios | Clases para la estructura lógica y secuencia para las interacciones, si aportan a la explicación. |

Esta ficha se concentra en procesos y escenarios. Para el informe 2.6, incorporar la evidencia en los apartados que establezca su guía.

# 3 Cruce con las funcionalidades de la ficha 04

Conservar nombres, identificadores y pesos. Incluir todas las funcionalidades de la versión 1.0; agregar filas si es necesario. No modificar pesos para aumentar artificialmente el avance. Justificar y validar cualquier cambio de alcance.

| ID y funcionalidad | Peso y estado ficha 04 | Actividades relacionadas | Estado actual comprobado | Evidencia y brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 · Reserva de horas existente (línea base) | 10 % · Terminada y comprobada (100 %) | A11 (reservas) | Terminada y comprobada (100 %) | PublicBookingServiceTest y AppointmentAvailabilityIntegrationTest (HurryBack); página pública /business/[slug] (HurryFront). Brecha: captura por adjuntar. |
| F02 · Registro y guardado de los datos de un negocio | 20 % · Funciona parcialmente (50 %) | A10 | Funciona parcialmente (50 %) | HurryFront /dashboard/onboarding (nombre del negocio, rubro, URL y sucursal); HurryBack BusinessController y BusinessValidator (BusinessValidatorUniquenessTest, ChileanRutTest). Brecha: falta la prueba punta a punta de alta de negocio a publicación en el listado; se hará en la demo. |
| F03 · Listado público de negocios en Marketplace | 25 % · Terminada y comprobada (100 %) | A11 | Terminada y comprobada (100 %) | HurryFront /businesses con filtros y tarjetas (BusinessCard, listPublicBusinesses); HurryBack PublicBusinessController. Brecha: sin prueba automatizada. |
| F04 · Información pública: rubro, dirección y reseñas | 15 % · Terminada y comprobada (100 %) | A11 | Terminada y comprobada (100 %) | Rubro y calificación en la tarjeta del negocio; reseñas con ReviewController (V11). Brecha: sin prueba automatizada. |
| F05 · Modal de detalle y portafolio por negocio | 20 % · No iniciada (0 %) | A11 | Funciona parcialmente (50 %) | Implementado en código: BusinessDetailModal (reseñas y galería con PhotoLightbox) y soporte público de Marketplace en HurryBack (#59). Brecha: no comprobado en demo ni con prueba automatizada. |
| F06 · Carga y visualización de fotografías de trabajos | 10 % · No iniciada (0 %) | A11 | Funciona parcialmente (50 %) | Mi Marketplace (/dashboard/marketplace) con AttachmentUploadModal; galería (V30) y comentarios de fotos (V31); HurryBack #6. Brecha: no comprobado en demo; sin prueba automatizada. |
| F07 · Acceso por postulación: cuenta pendiente con el motivo y lista de postulaciones del Super Admin con el plan elegido | No existía en la ficha 04 (peso propuesto 12 %) | A01 a A09 | No iniciada (0 %) | Hoy existen elegir el plan (/prices) y crear la cuenta; no existen el motivo de la postulación, la cuenta pendiente, los correos ni la lista de postulaciones con su modal en el Super Admin. Es el principal incremento comprometido. |
| F08 · Acceso sin cobro: reemplazar el pago con Transbank por la aprobación del Super Admin | No existía en la ficha 04 (peso propuesto 6 %) | A04, A09 | No iniciada (0 %) | No iniciada: el flujo actual continúa al pago con Transbank (/checkout); se reemplaza por la aprobación del Super Admin. |
| F09 · Integración con WhatsApp: asistente que atiende y agenda, y botón «Habla con este negocio» en el Marketplace | No existía en la ficha 04 (peso propuesto 12 %) | — (no participa en CU-01) | Terminada y comprobada (100 %) | Implementada: webhook de Meta con firma verificada, asistente (horas libres y agenda en modo automático o por solicitud), traspaso a una persona y respuesta desde el dashboard; WhatsAppAssistantTest y WhatsAppServiceTest (24 casos). Brecha: captura del chat por adjuntar. Ver el documento «Integración con WhatsApp». |

Relacionar F01, F02 y siguientes con A01, A02 y siguientes. Una funcionalidad puede involucrar varias actividades. Indicar ubicación del código en GitHub, versión probada y evidencia del resultado. Registrar también las funcionalidades pendientes.

Identificadores y versión probada: F01 a F06 siguen el orden y los pesos de la ficha 04 (Heredia, 30/09/2026) y no se modificaron; F07 a F09 son alcance agregado en Fase 2. Código: rama develop de github.com/CheVenom/HurryBack (commit 8ecbb27), HurryBilling (7dff813) y HurryFront (59d23d2), corte al 15/10/2026.

# 4 Actualización del avance

| Estado | Cumplimiento reconocido |
| --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso |
| No iniciada | 0 % de su peso |

Aporte al avance = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. Ejemplo: peso 20 % × cumplimiento 50 % = 10 puntos porcentuales. Los pesos del alcance completo deben sumar 100 %. Elaborar el diagrama no demuestra por sí solo que una función esté terminada.

Avance ficha 04: 60 %    Avance actual: 75 %    Variación: +15 puntos porcentuales

Semanas restantes reales: 6 (S13 a S18).

Evidencia que explica la variación: F05 y F06 pasaron de «no iniciada» a «funciona parcialmente» porque existen en el código el modal de detalle con reseñas y galería (BusinessDetailModal, PhotoLightbox) y la carga de fotos en Mi Marketplace (AttachmentUploadModal, galería V30, comentarios V31): 20 % × 50 % + 10 % × 50 % = 15 puntos. Los pesos no se modificaron y esos dos módulos siguen en 50 % hasta comprobarlos en la demo.

Cambio de alcance (a validar con el docente): se agregan F07 y F08 (acceso por postulación sin cobro) y F09 (integración con WhatsApp) con pesos propuestos de 12 %, 6 % y 12 %, y F01 a F06 se escalan a 70 %. Con esa propuesta el avance sería 75 % × 0,70 + 12 % × 100 % (F09) = 64,5 %. Se informa aparte para no inflar ni modificar el avance de la ficha 04.

# 5 Diagrama de actividades actualizado

Insertar un diagrama legible o adjuntarlo e indicar su ruta. Debe permitir seguir el recorrido exitoso y una alternativa de validación o error. Si el proceso es extenso, dividirlo en diagramas relacionados y mantener identificadores comunes.

Diagrama de actividades o referencia al archivo

CU-01 · Postular y activar un negocio de peluquería canina. Diagrama de actividades A01–A11 con carriles (postulante, sistema y Super Admin) y leyenda de estado.

Ruta en GitHub y versión: Fase 2/Evidencias Proyecto/Evidencias de documentacion/ (Diagrama_Actividades_CU01.svg y .png, Caso_de_Uso_CU01_Postular_y_Activar_Negocio_GRUPO06.docx e Integracion_WhatsApp_HurryUp_GRUPO06.docx) · versión 1.1 del 22/10/2026 en github.com/Vichobustosss/2026_2_BUSTOS-HEREDIA_CASPTONE_002D_GRUPO_006.

| Verificación | Respuesta del equipo |
| --- | --- |
| ¿Qué actividades corresponden a las funcionalidades comprobadas? | F01, F03 y F04 (100 % en la ficha 04) corresponden a A11: reservas, listado de negocios e información pública del negocio. F02 corresponde a A10 (onboarding normal, parcial); F05 y F06 corresponden a A11 (modal con portafolio y fotos, parcial). F07 corresponde a A01 a A09 (postulación, cuenta pendiente, correos y aprobación del Super Admin) y F08, a A04 y A09 (reemplazo del pago por la aprobación). F09 (WhatsApp) no participa en este caso de uso. |
| ¿Qué condiciones determinan los diferentes recorridos? | D1: datos válidos (correo con formato correcto y no registrado, contraseña, plan y motivo); si no, A03 devuelve a A01. D2: el Super Admin acepta o rechaza la postulación en el modal; el rechazo termina en A08. |
| ¿Quién realiza cada actividad y dónde se validan datos y permisos? | Postulante: A01, A03, A10 y A11 (y recibe A06). Sistema: A02, A04 y A09. Super Admin: A07 y A08 (recibe A05). Los datos se validan en A02/D1 y los permisos se resuelven por rol en el backend (StaffPermissionServiceTest); solo el Super Admin accede a /admin/* y sus acciones quedan en auditoría (V22). |
| ¿Qué actividades están implementadas, parciales o pendientes? | Implementadas de punta a punta: ninguna. Parciales: A01, A02, A03, A10 y A11 (existen elegir el plan, crear la cuenta, las validaciones, el onboarding y, en A11, servicios, reservas y la ficha del negocio con galería, pero falta comprobarlos en la demo). Pendientes: A04 a A09. |
| ¿Qué diferencias existen entre el diagrama y el sistema? | El diagrama modela el acceso por postulación sin cobro: la cuenta queda pendiente hasta que el Super Admin la acepta y recién entonces sigue el onboarding. Eso aún no existe: hoy el flujo continúa de la cuenta al pago con Transbank (/checkout). Las actividades pendientes son el incremento comprometido (F07 y F08). |

Criterio de revisión: debe ser posible recorrer el diagrama y reproducir ese flujo en el sistema. Una lista de pantallas no basta para explicar el proceso.

# 6 Comprobación de un caso de uso

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| ID y nombre del caso de uso | CU-01 · Postular y activar un negocio de peluquería canina (caso simulado: «Patitas Limpias»). |
| Actor y objetivo | Actor principal: dueña/o de la peluquería canina (Camila Rojas, personaje ficticio). Actores secundarios: Super Admin y sistema. Objetivo: acceder a HurryUp sin pagar y dejar su negocio listo para aparecer en el Marketplace y recibir reservas de baño y corte. |
| Funcionalidades relacionadas de la ficha 04 | F01 a F08 (ficha 04 y alcance agregado en Fase 2). |
| Precondiciones y datos de entrada | Precondiciones: el rubro «Peluquería canina / Grooming» existe en el catálogo (migración V33, perfil PETS), hay una cuenta Super Admin activa y el correo del Super Admin está configurado. Datos de entrada: correo, contraseña, plan elegido y motivo de la postulación; luego, en el onboarding, nombre del negocio, rubro, URL y sucursal. |
| Reglas validaciones y alternativa ante error | Reglas: campos obligatorios (correo, contraseña, plan y motivo); correo con formato válido y no registrado; la postulación nace PENDIENTE y la cuenta no puede iniciar el onboarding hasta que el Super Admin la acepte; no hay pago con Transbank ni cobro del plan. Alternativas ante error: datos inválidos, A03 y reintento; postulación rechazada, A08. |
| Salida esperada y datos que deben quedar registrados | Salida: cuenta aceptada por el Super Admin, correo «ya puedes iniciar tu onboarding», negocio creado en el onboarding y visible en el Marketplace con su página de reservas. Datos registrados: postulación (correo, plan, motivo y estado), cuenta del postulante, negocio y suscripción sin cobro. |

Demostrar el recorrido exitoso y al menos una alternativa de validación o error siguiendo el diagrama. Si el flujo es parcial, identificar dónde se interrumpe. Versión probada: develop de HurryBack 8ecbb27, HurryBilling 7dff813 y HurryFront 59d23d2 (corte 15/10/2026).

| Paso | ID de actividad | Resultado observado y evidencia |
| --- | --- | --- |
| Ingreso de datos | A01 | Parcial. Hoy existen elegir el plan en /prices y crear la cuenta; falta el campo «por qué quiere postular». Captura por adjuntar en Evidencias de sistema. |
| Validación y decisión | A02, D1, A07, D2 | Parcial. Las validaciones de la cuenta existen (A02, D1); falta validar el motivo. La decisión del Super Admin (A07, D2) está pendiente porque no existe la lista de postulaciones ni su modal. |
| Procesamiento y registro | A04, A09, A10 | Parcial. El onboarding (nombre del negocio, rubro, URL y sucursal) existe en /dashboard/onboarding (A10). Pendientes: crear la cuenta pendiente con la postulación (A04), que hoy se reemplazaría al pago con Transbank, y activar la cuenta con el correo de aceptación (A09). |
| Salida al usuario | A06, A11 | Parcial. Falta la pantalla «postulación enviada» y el acuse por correo (A06, pendiente). En A11 el negocio se muestra en /businesses con su ficha (reseñas y galería) y recibe reservas desde /business/[slug]; el portafolio con fotos está implementado pero falta comprobarlo en la demo. |
| Alternativa ante error | A03, A08 | Parcial. A03 (mensajes de validación del formulario actual) está implementada; A08 (rechazo con aviso por correo) está pendiente. El flujo completo se interrumpe en A04, porque la aprobación del Super Admin aún no existe. |

# 7 Compromiso para la siguiente iteración

| Brecha detectada | Incremento comprometido | Responsable y fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| F07 y F08 (A01 a A06): no hay postulación; el flujo termina en el pago con Transbank. | Acceso por postulación en HurryUp: elegir plan, crear la cuenta con el motivo y mostrar «postulación enviada»; correos de aviso al Super Admin y de acuse; el pago con Transbank deja de usarse. | Vicente Heredia y Vicente Bustos · 23/10/2026 | Una postulación válida deja la cuenta pendiente, muestra «postulación enviada» y llegan los dos correos; un dato inválido muestra el error. |
| F07 (A07 a A09): el Super Admin no puede revisar postulaciones. | Lista de postulaciones en el panel del Super Admin con modal para aceptar o rechazar, y correo «ya puedes iniciar tu onboarding». | Vicente Bustos y Vicente Heredia · 23/10/2026 | Al aceptar, la cuenta se activa, llega el correo y el postulante continúa el onboarding normal hasta el dashboard. |
| F05, F06 y F09: sin demostración ni capturas del portafolio, las fotos y el chat de WhatsApp. | Demostración del modal de detalle, la carga de fotos y el asistente de WhatsApp desde el botón del Marketplace. | Vicente Heredia y Vicente Bustos · 23/10/2026 | El modal muestra las fotos del negocio correcto y el chat de WhatsApp responde con horas libres; se guardan las capturas. |

Entregar en GitHub esta ficha, el diagrama de actividades y la evidencia del flujo probado. Mantener actualizados el diario de reflexión y el informe final.

Resultado de la revisión: [ ] Coherente  [ ] Coherente con ajustes  [ ] Requiere corrección
Observación del docente: __________________________________________________________
Representante: ________________________  Docente guía: ________________________

# 8 Mejoras reflexión y avance del informe

Completar con evidencia de la semana. Vincular la reflexión con las preguntas del diario 2.1 y registrar el avance del informe según la guía 2.6. Este seguimiento no reemplaza esos documentos.

# Retroalimentación y mejoras aplicadas

| Observación recibida de fase 1 o revisión posterior | Mejora aplicada y evidencia |
| --- | --- |
| Autoevaluación Fase 1 (1.3): explicitar mejor facilitadores y obstaculizadores del plan. | La Guía 2.4 (secciones 2 y 3) y la Ficha 04 (sección 8) registran facilitadores, riesgos, decisión y responsable con fecha. |
| Autoevaluación Fase 1 (1.3): completar los apartados exigidos en inglés. | La Guía 2.4 incluye abstract en inglés y español y conclusiones individuales en inglés; el Diario 2.1 y la Autoevaluación 2.2 incluyen reflexión en inglés. |
| Ficha de Fase 1 (Sprint 1 · Marketplace): la validación con docente quedó como «no lograda». | Las fichas 04 y 05 incluyen validación del docente guía y criterios de aceptación medibles por incremento; el caso de uso se presenta al docente con una demostración. |

# Diagnóstico de capacidades del equipo

| Aspecto | Respuesta y acción |
| --- | --- |
| Fortaleza que permitió avanzar | El sistema ya es amplio y está probado en el backend (44 archivos de prueba en HurryBack y 7 en HurryBilling), con tres repositorios separados. El Marketplace tiene listado, modal con reseñas y carga de fotos, y WhatsApp está integrado (asistente, botón en el Marketplace y 24 casos de prueba). |
| Dificultad actual y efecto en el desarrollo | El modelo comercial actual supone pago con Transbank; reemplazarlo por la aprobación del Super Admin toca el flujo de cuenta, el checkout y el panel, con riesgo de regresión. Además, el alta de negocio, el modal y las fotos están implementados pero sin comprobar en demo ni con pruebas automatizadas, por lo que se mantienen en 50 %. |
| Acción de mejora responsable y fecha | Implementar en HurryUp el acceso por postulación (cuenta pendiente, aviso al Super Admin y aprobación) con pruebas, conservar la configuración de WhatsApp (mismo número y entorno) y ensayar la demo del CU-01. Responsables: Vicente Heredia (backend y configuración) y Vicente Bustos (frontend y evidencias). Fecha: 23/10/2026. |

# Reflexión del aprendizaje

Pregunta del diario 2.1 utilizada: «¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?» (pregunta 1).

¿Qué aprendimos al contrastar el diagrama con el sistema y qué cambiaremos? Al dibujar el flujo A01–A11 vimos que el sistema ya cubre la cuenta, el onboarding y el Marketplace, pero la postulación y la aprobación del Super Admin aún no existen: hoy el negocio crea su cuenta y paga con Transbank. Cambiaremos la planificación para priorizar F07 y F08, marcar cada actividad con su estado y no declarar terminada una función sin demostrarla.

Ubicación de la reflexión en el diario: Diario de reflexión 2.1, preguntas 1 y 2 (BUSTOS_VICENTE_2.1_APT122_DiarioReflexionFase2_VB.docx).

# Avance del informe final 2.6

| Apartado según la guía | Actualización y evidencia | Pendiente responsable y fecha |
| --- | --- | --- |
| Relevancia del proyecto APT | Texto base en la Guía 2.4 (resumen de avance) y en la definición de Fase 1. | Vicente Bustos · 06/11/2026 |
| Objetivo general y específicos | Se mantienen los de Fase 1 y se agregan los objetivos específicos de acceso por postulación sin cobro y de integración con WhatsApp. | Vicente Heredia · 06/11/2026 |
| Metodología y su pertinencia | Metodología ágil e incremental con fichas de avance semanales (02 a 05) y Git. | Vicente Bustos · 13/11/2026 |
| Desarrollo: etapas, dificultades, facilitadores y ajustes | Guía 2.4 (secciones 2 y 3) y Ficha 04 (secciones 5 a 8). | Vicente Heredia · 20/11/2026 |
| Evidencias | Repositorios, diagramas, capturas y pruebas en Fase 2/Evidencias de sistema y de documentación. | Ambos · 27/11/2026 |
| Intereses y proyecciones profesionales | Diario 2.1 y conclusiones individuales de cada integrante. | Cada integrante · 27/11/2026 |

Conclusión del equipo sobre la viabilidad de la versión 1.0 y ajuste del siguiente incremento: la versión 1.0 es viable con ajustes. El 75 % del alcance de la ficha 04 está reconocido y los 25 puntos restantes corresponden a comprobar el alta de negocio, el modal y las fotos del Marketplace en la demostración. El siguiente incremento es el acceso por postulación sin cobro (F07 y F08) con la aprobación del Super Admin; la integración con WhatsApp (F09) ya está implementada y se documenta aparte.